FACTORY S

Smart Service Factory — Final Plan V3.0

Pipeline S1→S7 độc lập  |  Director S thin orchestrator  |  2026-06-24

| Pipeline | S1 → S2 → S3 → S4 → S5 → S6 → S7 |
| --- | --- |
| Workers mới | S7 SelfEvaluator (duy nhất) |
| Workers reuse | S1-S6 từ Factory A, đặt lại tên, điều chỉnh tối thiểu |
| Director S | Thin orchestrator: FeedbackMemory + Runner + Retry |
| Output pipeline | EvaluationReport + feedback_loop.jsonl |
| Không có | Server deploy · Marketplace · CEO Bot · Evolution Engine |

# 1. Mission & Vòng lặp cốt lõi

Factory S là nhà máy tự cải thiện: build Telegram bot từ pain signal, tự đánh giá kết quả, tích lũy kinh nghiệm để build tốt hơn ở lần sau. Không publish, không deploy server, không multi-platform.

BUILD #1                               BUILD #2 (cùng segment)

Bro input pain text                    Bro input pain text

↓                                      ↓

Pipeline S1→S7                    Director S đọc hints

↓                            → inject BuildContext

EvaluationReport                         ↓

score: 6.2/10                      Pipeline S1→S7

hints: [3 hints]                         ↓

↓                              EvaluationReport

feedback_loop.jsonl  ────────────►  score: 7.4/10  ↑

Pipeline S1→S7 là black box độc lập. Director S chỉ là caller — không biết bên trong pipeline có gì.

# 2. Pipeline S1→S7 — Tổng quan

INPUT: pain_text: str  +  build_context: BuildContext | None

S1  DirectInput          PainSignal

↓

S2  PainAnalyzer         ScoredPain       [Human Gate nếu score 6.0-7.5]

↓

S3  BlueprintWriter      Blueprint        [đọc evolution_hints từ PipelineState]

↓

S4  BotBuilder           BotPackage       [Telegram only]

↓

S5  QualityGates         QualityBundle    [coverage = warn-only]

↓

S6  ZipDelivery          DeliveryReport   [copy ZIP + Telegram notify]

↓

S7  SelfEvaluator        EvaluationReport [ZipInspector→HumanGate→Evaluator]

↓

OUTPUT: EvaluationReport  +  append to feedback_loop.jsonl

| Stage | Worker | Source | Contract | Nhiệm vụ chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | DirectInput | reuse A1 | str → PainSignal | Nhận pain text từ Bro, wrap thành PainSignal chuẩn |
| S2 | PainAnalyzer | reuse A2 | PainSignal → ScoredPain | Score pain 4 dimensions. Gate 6.0-7.5 → hỏi Bro trong pipeline |
| S3 | BlueprintWriter | reuse A3 | ScoredPain → Blueprint | Sinh blueprint từ pain. Đọc evolution_hints từ PipelineState |
| S4 | BotBuilder | reuse A4 | Blueprint → BotPackage | Build Telegram bot code từ blueprint. Telegram only. |
| S5 | QualityGates | reuse A5 | BotPackage → QualityBundle | Syntax + import = hard fail. Coverage = warn-only (không block). |
| S6 | ZipDelivery | simplify A6 | QualityBundle → DeliveryReport | Copy ZIP vào data/output/{trace_id}/. Gửi Telegram path notify. |
| S7 | SelfEvaluator | NEW | DeliveryReport → EvaluationReport | ZipInspector → HumanGate → Evaluator. Ghi feedback_loop.jsonl. |

Pipeline nhận pain_text + build_context. Trả EvaluationReport. Không biết Director S là ai.

# 3. Workers S1–S6

| S1 | DirectInput | reuse A1 | str → PainSignal |
| --- | --- | --- | --- |

Nhận pain text từ operator qua Telegram command hoặc direct script call. Wrap thành PainSignal với trace_id, timestamp, metadata. Mode chính của Factory S là DirectInput — không phụ thuộc web scraping.

Giữ nguyên:

- SammisDirectInputCollector — primary entrypoint

- PainExtractor, Deduplicator, PIIScrubber

- MarketScanner (12 sources) — còn trong code nhưng optional

Điều chỉnh cho Factory S:

- Web scraping là optional, không phải dependency. Scraping fail → log warning, tiếp tục với DirectInput

- Không thêm sources mới ở giai đoạn này

| S2 | PainAnalyzer | reuse A2 | PainSignal → ScoredPain |
| --- | --- | --- | --- |

Score pain signal theo 4 dimensions: urgency, market_size, competition, feasibility. Score < 6.0 → skip pipeline. Score 6.0–7.5 → Human Gate (hỏi Bro ngay trong pipeline). Score > 7.5 → tự động tiếp tục.

Giữ nguyên:

- Toàn bộ scoring logic 4 dimensions

- LLM routing qua shared_core/llm_provider.py

- Human Gate (6.0–7.5) — Telegram inline keyboard, timeout 5 phút auto-skip

Điều chỉnh cho Factory S:

- Thêm env var FACTORY_S_SKIP_GATE: nếu true → bypass score < 6.0 check

- Human Gate ở S2 là responsibility của pipeline, không phải Director S

Env vars liên quan:

- FACTORY_S_SKIP_GATE=false  # bypass score gate khi test loop

| S3 | BlueprintWriter | reuse A3 | ScoredPain → Blueprint |
| --- | --- | --- | --- |

Sinh Blueprint từ ScoredPain — định nghĩa service_name, commands, handlers, output level. Đây là worker quyết định chất lượng downstream. Điểm tiếp nhận evolution_hints từ PipelineState.

Giữ nguyên:

- LLM prompt core để sinh blueprint

- Blueprint dataclass schema

- BlueprintValidator

Điều chỉnh cho Factory S:

- Đọc evolution_hints từ PipelineState.build_context (không nhận qua constructor)

- Nếu build_context.hints không rỗng → inject vào LLM prompt: 'Avoid these known issues: ...'

- Backward compatible: build_context = None → behavior giống Factory A

| S4 | BotBuilder | reuse A4 | Blueprint → BotPackage |
| --- | --- | --- | --- |

Build source code Telegram bot từ Blueprint. 7-step internal pipeline: validate → codegen → context → render → verify → package. Đã proven trong Factory A. Không thay đổi gì.

Giữ nguyên:

- 7-step internal pipeline toàn bộ

- Jinja2 templates cho Telegram

- CodegenOrchestrator (LLM code generation)

- FinalVerifier (syntax + safety check)

- Packager (tạo ZIP)

Điều chỉnh cho Factory S:

- Tắt multi-platform logic — Telegram only

- Không refactor gì thêm

| S5 | QualityGates | reuse A5 | BotPackage → QualityBundle |
| --- | --- | --- | --- |

Chạy quality checks trên bot package. SyntaxGate và ImportGate là hard fail — bot lỗi syntax không có giá trị. CoverageGate chuyển sang warn-only để pipeline không bị chặn khi test improvement loop.

Giữ nguyên:

- SyntaxGate: parse AST tất cả .py files — hard fail

- ImportGate: verify imports resolvable — hard fail

- GateOrchestrator: aggregate results

Điều chỉnh cho Factory S:

- CoverageGate: hard fail → warn-only

- Coverage < threshold → ghi vào QualityBundle.warnings, không raise exception

- S7 sẽ ghi nhận test_score thấp và sinh hint cải thiện coverage

| S6 | ZipDelivery | simplify A6 | QualityBundle → DeliveryReport |
| --- | --- | --- | --- |

Chỉ làm 2 việc: (1) copy ZIP vào data/output/{trace_id}/, (2) gửi Telegram message cho Bro biết ZIP path. Không deploy, không server, không Docker. S7 đọc ZIP từ local path trong DeliveryReport.

Giữ nguyên:

- Copy file logic

- Telegram notification

Điều chỉnh cho Factory S:

- Bỏ hoàn toàn: ServerDeployer, DockerDeployer, VercelDeployer, RailwayDeployer

- Output: DeliveryReport { zip_path: Path, telegram_message_id: int }

- S7 đọc ZIP từ zip_path — không download từ Telegram

Env vars liên quan:

- S6_OUTPUT_DIR=data/output

# 4. S7 SelfEvaluator — Worker Mới

S7 là lý do Factory S khác Factory A. Không có S7 = chỉ là Factory A bỏ bớt stages.

## 4.1 Ba sub-steps

| # | Sub-step | Contract | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZipInspector | zip_path → InspectionReport | Unpack ZIP, đọc file tree + commands, gửi structured Telegram report để Bro xem. |
| 2 | HumanGate | InspectionReport → GateDecision | Pipeline DỪNG. Bro /approve hoặc /reject. Timeout 10 phút → auto-approve. |
| 3 | SelfEvaluator | InspectionReport + GateDecision → EvaluationReport | Nếu approved: 2 LLM calls (CodeAuditor + ImprovementWriter), pytest, ghi feedback_loop.jsonl. |

## 4.2 ZipInspector — Telegram report

# Telegram message Bro nhận khi S6 xong:

📦 Package: order_tracker_bot

─────────────────────────────

📁 Files (4):

bot.py           187 lines

handlers.py       94 lines

config.py         23 lines

tests/test_bot.py  45 lines

⚙️  Commands (4/4):

/start ✓   /track ✓   /cancel ✓   /help ✓

🧪 Tests: 8 functions

📋 README: 'Bot theo dõi đơn hàng...'

⏱  Auto-approve trong 10 phút

─────────────────────────────

[✅ Approve]    [❌ Reject]

## 4.3 HumanGate — 3 outcomes

| Outcome | Hành động |
| --- | --- |
| ✅ Approve | SelfEvaluator chạy LLM evaluation đầy đủ. Ghi EvaluationReport. |
| ❌ Reject | Bot hỏi lý do (timeout 2 phút). Lý do ghi vào feedback_loop.jsonl. LLM KHÔNG được gọi. Pipeline kết thúc. |
| ⏱ Timeout | Sau 10 phút (S7_GATE_TIMEOUT_MINUTES) → auto-approve. Pipeline tiếp tục như approved. |

Khi Bro reject: LLM không chạy. Lý do reject của Bro là ground truth — có giá trị hơn LLM evaluation.

## 4.4 SelfEvaluator — 2 LLM calls

| Call | Tên | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| #1 | CodeAuditor | Gửi bot.py + handlers.py. LLM trả JSON: {logic_score, error_handling_score, edge_cases_score, critical_issues[]} |
| #2 | ImprovementWriter | Gửi scores + findings. LLM trả 3-5 hints cụ thể: file + location + cách sửa |

## 4.5 Scoring Rubric

| Dimension | Weight | Công thức | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| blueprint_score | 40% | commands_match_rate×6 + readme×2 + requirements×2 | Bot phải đúng blueprint — đây là mission chính |
| code_score | 40% | LLM trả 0-10 (avg 3 sub-scores) | Code quality quyết định bot chạy đúng không |
| test_score | 20% | (coverage%/10)×6 + (passed/total)×4 | Quan trọng nhưng weight thấp hơn |
| overall | — | blueprint×0.4 + code×0.4 + test×0.2 | Score Director S dùng để build BuildContext |

## 4.6 EvaluationReport contract

@dataclass

class EvaluationReport:

report_id:         str

trace_id:          str

package_id:        str

gate_decision:     str          # 'approved'|'rejected'|'timeout_approved'

reject_reason:     str | None   # chỉ có khi rejected

blueprint_score:   float | None # None khi rejected

code_score:        float | None

test_score:        float | None

overall_score:     float | None

missing_commands:  list[str]

critical_issues:   list[str]

improvement_hints: list[str]    # 3-5 hints. empty khi rejected

weakest_area:      str | None   # 'blueprint'|'code'|'tests'

tests_passed:      int

tests_failed:      int

coverage_pct:      float

status:            str          # 'evaluated'|'rejected'

evaluated_at:      str

# 5. PipelineState & Typed Contracts

Mỗi worker nhận 1 dataclass, emit 1 dataclass. Immutable sau khi emit. PipelineState là container chạy xuyên suốt pipeline, chứa current output + build_context từ Director S.

## 5.1 PipelineState

@dataclass

class PipelineState:

trace_id:      str

started_at:    str

build_context: BuildContext | None  # từ Director S, None nếu build đầu tiên

current:       Any                  # output của stage hiện tại

history:       dict[str, Any]       # { stage_id: output }

@dataclass

class BuildContext:

evolution_hints: list[str]   # recurring hints từ builds trước

avoid_patterns:  list[str]   # lý do reject từ builds trước

level_cap:       str | None  # giới hạn output level nếu score thấp liên tục

segment:         str

output_level:    str

## 5.2 Contract chain

| Stage | Contract | Key fields |
| --- | --- | --- |
| S1 | str → PainSignal | pain_id, raw_text, source='direct_input', trace_id, timestamp |
| S2 | PainSignal → ScoredPain | urgency, market_size, competition, feasibility, composite_score, human_gate_triggered |
| S3 | ScoredPain → Blueprint | blueprint_id, service_name, commands[], handlers[], output_level, segment |
| S4 | Blueprint → BotPackage | package_id, zip_path, files_generated[], build_metadata |
| S5 | BotPackage → QualityBundle | syntax_passed, import_passed, coverage_pct, warnings[], bundle_metadata |
| S6 | QualityBundle → DeliveryReport | delivery_id, zip_path (local), telegram_message_id, delivered_at |
| S7 | DeliveryReport → EvaluationReport | (xem Section 4.6) |

# 6. Feedback Loop — feedback_loop.jsonl

feedback_loop.jsonl là bộ nhớ của Factory S. Append-only. Mỗi dòng = 1 build.

## 6.1 Schema

# Build được approve và evaluate:

{

"trace_id":        "abc-123",

"timestamp":       "2026-06-24T10:30:00Z",

"segment":         "ecommerce",

"output_level":    "L2",

"gate_decision":   "approved",

"overall_score":   6.5,

"blueprint_score": 7.0,

"code_score":      6.5,

"test_score":      5.0,

"weakest_area":    "tests",

"missing_commands": [],

"critical_issues": [],

"improvement_hints": [

"handlers.py L42: /cancel chưa reset state. Thêm context.user_data.clear()",

"test_bot.py: chưa test invalid order ID case",

"handlers.py: timeout error quá generic, thêm retry instruction cho user"

]

}

# Build bị Bro reject:

{

"trace_id":      "xyz-789",

"gate_decision": "rejected",

"reject_reason": "/track crash khi order không tồn tại",

"overall_score": null,

"improvement_hints": []

}

## 6.2 Rule ghi file

- Mọi build đều ghi vào file — approved, rejected, timeout. Không bỏ qua.

- append-only — json.dumps() từng dòng. Không overwrite, không rewrite.

- File tạo tự động nếu chưa tồn tại (touch khi init).

- Location: data/feedback_loop.jsonl (configurable qua S7_FEEDBACK_FILE).

# 7. Director S — Thin Orchestrator

Director S không biết bên trong pipeline có gì. Nó chỉ gọi runner.run() với context.

## 7.1 Chỉ 3 responsibilities

| # | Module | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| 1 | FeedbackMemory | Đọc feedback_loop.jsonl. Load 10 entries gần nhất cùng segment+level. Tổng hợp thành BuildContext (hints + avoid_patterns + level_cap). |
| 2 | PipelineRunner | Gọi runner.run(pain_text, build_context). Nhận EvaluationReport. Không biết S1-S7 là gì. |
| 3 | RetryEngine | Nếu pipeline raise exception → retry 1 lần. Nếu vẫn fail → log + notify Bro. Không retry nếu EvaluationReport.status='rejected' (đó là valid outcome). |

## 7.2 Director S pseudocode

class DirectorS:

def __init__(self):

self.feedback_memory = FeedbackMemory(S7_FEEDBACK_FILE)

self.runner = PipelineRunnerS()

self.retry = RetryEngine(max_attempts=2)

async def build(self, pain_text: str, segment: str, level: str) -> EvaluationReport:

# 1. Load context từ lịch sử builds

context = self.feedback_memory.load(segment, level)

# 2. Chạy pipeline với retry

result = await self.retry.run(

fn=lambda: self.runner.run(pain_text, build_context=context)

)

return result

# Director S KHÔNG có:

# - Human Gate (thuộc S2 và S7 trong pipeline)

# - Inject vào worker cụ thể nào

# - Evolution Engine

# - Scheduling

## 7.3 FeedbackMemory logic

def load(segment: str, level: str) -> BuildContext:

entries = read_last_n_matching(n=10, segment=segment, level=level)

if not entries:

return BuildContext(hints=[], avoid_patterns=[], level_cap=None, ...)

# Hints xuất hiện >= 2 lần = recurring → inject

freq = Counter(h for e in entries for h in e.improvement_hints)

recurring_hints = [h for h, n in freq.items() if n >= 2]

# Reject reasons → avoid_patterns

rejects = [e.reject_reason for e in entries if e.gate_decision == 'rejected']

# Score liên tục thấp → giảm complexity

scored = [e for e in entries if e.overall_score is not None]

avg = mean(e.overall_score for e in scored) if scored else None

level_cap = one_level_down(level) if (avg and avg < 6.0) else None

return BuildContext(

evolution_hints=recurring_hints,

avoid_patterns=rejects,

level_cap=level_cap,

segment=segment,

output_level=level,

)

## 7.4 Những gì Director S KHÔNG làm

Director S không inject trực tiếp vào bất kỳ worker nào. Context đi qua PipelineState.

- Không gọi S3.set_hints() hay bất kỳ worker method nào

- Không có Human Gate — S2 và S7 tự xử lý trong pipeline

- Không scheduling auto run — Bro trigger thủ công

- Không có Evolution Engine ở giai đoạn này

- Không có CEO Bot ở giai đoạn này

# 8. File Structure

factory_s/

├── pipeline/

│   ├── s1_direct_input/

│   │   ├── adapter.py          # S1DirectInputAdapter

│   │   ├── collector.py        # SammisDirectInputCollector

│   │   └── __init__.py         # PainSignal

│   │

│   ├── s2_pain_analyzer/

│   │   ├── adapter.py          # S2PainAnalyzerAdapter

│   │   ├── analyzer.py

│   │   ├── human_gate_s2.py    # Gate 6.0-7.5 trong pipeline

│   │   └── __init__.py         # ScoredPain

│   │

│   ├── s3_blueprint_writer/

│   │   ├── adapter.py          # S3BlueprintWriterAdapter

│   │   ├── writer.py           # đọc evolution_hints từ PipelineState

│   │   └── __init__.py         # Blueprint

│   │

│   ├── s4_bot_builder/

│   │   ├── adapter.py          # S4BotBuilderAdapter

│   │   ├── builder.py

│   │   └── __init__.py         # BotPackage

│   │

│   ├── s5_quality_gates/

│   │   ├── adapter.py          # S5QualityGatesAdapter

│   │   ├── gate_orchestrator.py

│   │   ├── syntax_gate.py      # hard fail

│   │   ├── import_gate.py      # hard fail

│   │   ├── coverage_gate.py    # warn-only

│   │   └── __init__.py         # QualityBundle

│   │

│   ├── s6_zip_delivery/

│   │   ├── adapter.py          # S6ZipDeliveryAdapter

│   │   ├── delivery.py         # copy ZIP + Telegram notify

│   │   └── __init__.py         # DeliveryReport

│   │

│   ├── s7_self_evaluator/      # NEW

│   │   ├── adapter.py          # S7SelfEvaluatorAdapter

│   │   ├── worker.py           # orchestrate 3 sub-steps

│   │   ├── zip_inspector/

│   │   │   ├── inspector.py

│   │   │   ├── command_extractor.py

│   │   │   └── telegram_formatter.py

│   │   ├── human_gate_s7/

│   │   │   ├── gate.py         # blocking async wait

│   │   │   └── timeout_manager.py

│   │   ├── self_evaluator/

│   │   │   ├── code_auditor.py      # LLM call #1

│   │   │   ├── test_runner.py       # subprocess pytest

│   │   │   ├── score_engine.py

│   │   │   ├── improvement_writer.py  # LLM call #2

│   │   │   └── feedback_writer.py     # append feedback_loop.jsonl

│   │   └── __init__.py         # InspectionReport, GateDecision, EvaluationReport

│   │

│   └── orchestrator_s/

│       ├── runner_s.py         # WORKERS_SEQUENCE + PipelineState

│       ├── pipeline_state.py   # PipelineState + BuildContext dataclasses

│       └── adapters.py

│

├── orchestration/

│   └── director_s/

│       ├── director_s.py       # DirectorS.build()

│       ├── feedback_memory.py  # đọc feedback_loop.jsonl → BuildContext

│       └── retry_engine.py

│

├── data/

│   ├── feedback_loop.jsonl     # bộ nhớ của Factory S

│   └── output/                 # ZIPs: {trace_id}/bot_package.zip

│

├── tests/

│   ├── unit/

│   ├── integration/

│   ├── e2e/

│   └── fixtures/

│       └── sample_bot_package.zip

│

├── shared_core/   → import từ factory_a.shared_core

├── engine_vault/  → import từ factory_a.engine_vault

├── .env.example

└── pyproject.toml

# 9. WORKERS_SEQUENCE — Source of Truth

Khai báo trong pipeline/orchestrator_s/runner_s.py. DO NOT REORDER. DO NOT REMOVE.

WORKERS_SEQUENCE = [

(PipelineStage.S1, 'pipeline.s1_direct_input.adapter.S1DirectInputAdapter'),

(PipelineStage.S2, 'pipeline.s2_pain_analyzer.adapter.S2PainAnalyzerAdapter'),

(PipelineStage.S3, 'pipeline.s3_blueprint_writer.adapter.S3BlueprintWriterAdapter'),

(PipelineStage.S4, 'pipeline.s4_bot_builder.adapter.S4BotBuilderAdapter'),

(PipelineStage.S5, 'pipeline.s5_quality_gates.adapter.S5QualityGatesAdapter'),

(PipelineStage.S6, 'pipeline.s6_zip_delivery.adapter.S6ZipDeliveryAdapter'),

(PipelineStage.S7, 'pipeline.s7_self_evaluator.adapter.S7SelfEvaluatorAdapter'),

]

STAGE_TIMEOUTS = {

PipelineStage.S1:  120,    # DirectInput

PipelineStage.S2:  180,    # LLM scoring + optional human gate

PipelineStage.S3:  240,    # LLM blueprint

PipelineStage.S4:  600,    # Code generation

PipelineStage.S5:  120,    # Local quality checks

PipelineStage.S6:   30,    # Copy file + notify

PipelineStage.S7: 1200,    # 20 phút: inspect + human gate (10') + LLM eval

}

# 10. Build Order

Pipeline trước. Director S sau. CEO Bot sau nữa (chưa trong scope này).

## Phase 0 — Setup

| # | Task | Exit Criteria |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Python 3.10+ + venv | python --version OK |
| 0.2 | PYTHONPATH=D:\Sammis Autonomous OS (factory_a accessible) | from factory_a.shared_core.logger import get_logger OK |
| 0.3 | pip install requirements (thêm jsonlines, pytest-cov) | pip install OK |
| 0.4 | .env.example với tất cả vars của Factory S | vars documented |
| 0.5 | pyproject.toml với pytest config | pytest --collect-only OK |
| 0.6 | data/ dirs: output/ + touch feedback_loop.jsonl | dirs tồn tại |
| 0.7 | scripts/verify_phase0_s.py | all green |

Phase 0 exit: verify_phase0_s.py all green

## Phase 1 — Pipeline S1→S6

Mục tiêu: pain text → ZIP được giao cho Bro. S7 chưa cần.

| # | Task | Effort | Depends |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | S1 DirectInput — verify + rename từ A1 | 30 min | Phase 0 |
| 1.2 | S2 PainAnalyzer — thêm SKIP_GATE + human_gate_s2.py | 1h | 1.1 |
| 1.3 | PipelineState + BuildContext dataclasses | 1h | 1.2 |
| 1.4 | S3 BlueprintWriter — đọc evolution_hints từ PipelineState | 1h | 1.3 |
| 1.5 | S4 BotBuilder — verify + rename, Telegram only | 30 min | 1.4 |
| 1.6 | S5 QualityGates — coverage gate → warn-only | 30 min | 1.5 |
| 1.7 | S6 ZipDelivery — build mới (copy + notify) | 2h | 1.6 |
| 1.8 | WORKERS_SEQUENCE S1→S6 trong runner_s.py | 1h | 1.1-1.7 |
| 1.9 | Integration test: S1→S6 full run | test | 1.8 |

Phase 1 exit: pain_text → ZIP ở data/output/{trace_id}/ + Telegram notify ✓

## Phase 2 — S7 SelfEvaluator

Mục tiêu: vòng lặp khép kín. Build xong → Bro xem ZIP → S7 evaluate → feedback data.

| # | Task | Effort | Depends |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ZipInspector (unpack + file tree + command_extractor) | 3h | Phase 1 |
| 2.2 | TelegramFormatter — structured report message | 1h | 2.1 |
| 2.3 | HumanGate S7 — blocking async + callback + timeout | 3h | 2.2 |
| 2.4 | CodeAuditor — LLM call #1 JSON output | 2h | 2.1 |
| 2.5 | TestRunner — subprocess pytest trong temp_dir | 1h | 2.1 |
| 2.6 | ScoreEngine — 3 dimensions rubric | 1h | 2.4,2.5 |
| 2.7 | ImprovementWriter — LLM call #2 actionable hints | 2h | 2.6 |
| 2.8 | FeedbackWriter — append EvaluationReport to jsonl | 1h | 2.7 |
| 2.9 | S7Worker — orchestrate 3 sub-steps + cleanup | 2h | 2.3,2.8 |
| 2.10 | Thêm S7 vào WORKERS_SEQUENCE | 30 min | 2.9 |
| 2.11 | Unit tests: ZipInspector, HumanGate, ScoreEngine | 3h | 2.1-2.9 |
| 2.12 | E2E test: S1→S7 full run + EvaluationReport valid | test | 2.10,2.11 |

Phase 2 exit: S1→S7 full run OK + EvaluationReport valid + feedback_loop.jsonl có data ✓

## Phase 3 — Director S

Mục tiêu: build #2 nhận hints từ build #1, score tăng.

| # | Task | Effort | Depends |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | FeedbackMemory — đọc + parse feedback_loop.jsonl → BuildContext | 2h | Phase 2 |
| 3.2 | DirectorS.build() — load context → runner.run() → result | 2h | 3.1 |
| 3.3 | RetryEngine — 2 attempts, notify on fail | 1h | 3.2 |
| 3.4 | E2E loop test: build #1 → hints → build #2 → score tăng | test | 3.3 |

Phase 3 exit: Build #2 overall_score > Build #1 cùng segment ✓

# 11. Environment Variables & Anti-patterns

## 11.1 Environment Variables

# Thêm vào .env (ngoài các vars hiện có của Factory A):

FACTORY_S_SKIP_GATE=false           # bypass S2 score < 6.0 gate khi test

S7_GATE_TIMEOUT_MINUTES=10          # HumanGate S7 timeout trước auto-approve

S7_FEEDBACK_FILE=data/feedback_loop.jsonl

S7_OUTPUT_DIR=data/output

S7_LLM_MAX_TOKENS=2000

S7_TEMP_DIR_PREFIX=/tmp/factory_s_  # prefix temp dir khi unpack ZIP

## 11.2 Anti-patterns — không làm

| # | Anti-pattern | Rule |
| --- | --- | --- |
| 1 | Director S inject trực tiếp vào worker cụ thể | Director S truyền BuildContext cho runner. Runner pass vào PipelineState. Workers tự đọc từ state. |
| 2 | Skip FeedbackWriter khi score cao | Ghi mọi build. Factory học từ cả success lẫn failure. |
| 3 | Gọi LLM khi gate_decision == rejected | Reject của Bro là ground truth. Không lãng phí LLM call. |
| 4 | Để temp_dir tồn tại sau S7 | finally block cleanup luôn luôn, kể cả khi exception. |
| 5 | HumanGate block vô hạn | Timeout 10 phút là hard limit. Auto-approve, không hang. |
| 6 | A6/S6 deploy code lên server | S6 chỉ copy ZIP. Không deploy. Không server. Không Docker. |
| 7 | Import engine_vault từ factory_s trực tiếp | Luôn import từ factory_a.engine_vault và factory_a.shared_core. |
| 8 | ImprovementWriter trả hints chung chung | Retry nếu hint không có: file + location + cách sửa cụ thể. |
| 9 | CoverageGate là hard fail | warn-only. S7 score thấp → hint → build sau test tốt hơn. |
| 10 | Build CEO Bot hoặc Evolution Engine trước khi loop stable | Phase 3 phải done trước. Score tăng ít nhất 1 lần mới tiếp theo. |